|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **팀명** | **아리아리** | | **팀장** | **임슬아** | | | **수업주**  **(1~15)** | **6주차** |
| **금주**  **예정작업** | 1. **각자 맡은 부분에 대한 구현 현황 공유** | | | | | | | |
| **금주 수행결과**  **및**  **문제점**  **해결방법** | **-사용자입력**  **-GPS**  **-나침반**  **-음성출력**  **-진동**  **- Tmap API-목적지탐색**  **- Tmap API-경로탐색**  **- 두 좌표사이의 방위각,**  **- 경로 세분화**  **- 물리버튼**  **구현완료**  **현재 STT부분에 있어 문제점이 발생해서, 카카오 음성인식이나 네이버 음성인식을 사용하여 문제를 해결해 볼 예정** | | | | | | | |
| **지도교수**  **면담 및 토론 결과** | **일시** | **4월 08일 am10:00** | | | **면담방법**  **(예: 전화, 화상회의, 직접대면, 이메일 등)** | **직접 대면** | | |
| * **보고서 작성** * **유스케이스 작성** * **구조도 작성** * **아키텍쳐 작성** * **진행 현황 문서화** * **발표 준비 철저히** | | | | | | | |
| **다음주**  **예정작업**  **및**  **담당자** | **슬아: usecase, STT**  **한별 : 그림 문서화**  **승진: 세부기능 설명서 작성**  **현학: 안전한 길 알고리즘** | | | | | | | |

**팀장 명** **임 슬 아** **(인)**

**지도교수** **황 기 태** **(인)**

**첨부: 주간 팀활동 근거자료**

**(지도교수 면담 또는 기타 팀활동과 관련된 인증사진, 화상회의 캡쳐화면, 통화기록, 이메일 등)**

**화상회의 캡쳐화면**

**이메일**

**통화 기록**

**(작성자 기록 미보유)**

****