|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **팀명** | **아리아리** | | **팀장** | **임슬아** | | | **수업주**  **(1~15)** | **7주차** |
| **금주**  **예정작업** | **슬아: STT**  **한별 :1번 출구 일반화 , 진동 , 꺾는 점 구분**  **승진: 경로 추적**  **현학: 안전한 길 알고리즘**  **공통 : 발표 자료 준비** | | | | | | | |
| **금주 수행결과**  **및**  **문제점**  **해결방법** | **- 1번 출구 일반화**  **- 진동**  **- 네이버 클로바 restAPI로 stt구현 위한 프로그램 작성 =>**  **비 SDK 에러 발생**  **- 안전한 길 알고리즘**  **안전한 길 알고리즘에 들어가는 인자 값 파악** | | | | | | | |
| **지도교수**  **면담 및 토론 결과** | **일시** | **4월 14일 pm14:55** | | | **면담방법**  **(예: 전화, 화상회의, 직접대면, 이메일 등)** | **전화** | | |
| * **남은 일정에 대한 발표** * **진행 현황 문서화** | | | | | | | |
| **다음주**  **예정작업**  **및**  **담당자** | **안전한 길 알고리즘**  **경로 추적 부족한 부분**  **STT** | | | | | | | |

**팀장 명** **임 슬 아** **(인)**

**지도교수** **황 기 태** **(인)**

**첨부: 주간 팀활동 근거자료**

**(지도교수 면담 또는 기타 팀활동과 관련된 인증사진, 화상회의 캡쳐화면, 통화기록, 이메일 등)**

**화상회의 캡쳐화면**

**이메일**

**통화 기록**

**(작성자 기록 미보유)**

**텍스트, 모니터, 전자기기, 화면이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명**